附件

重大事项调整表

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目牵头单位
	调整事项

	1
	2025LF04
	洞庭湖畔艾叶智能种植加工与特色康养技术研发与应用
	湖南省高圣生物科技股份有限公司
	执行期由原定“2025年1月至2026年9月”变更为“2025年1月至2027年3月”

	2
	2025LF18
	任弼时纪念馆VR虚拟红色文旅+数智化系统建设
	任弼时纪念馆
	执行期由原定“2025年4月至2026年9月”变更为“2025年4月至2027年3月”

	3
	2025LF23
	“智慧文旅·数字传播”综合系统的研发和应用
	岳阳广电传媒集团有限责任公司
	执行期由原定“2024年11月至2026年9月”变更为“2024年11月至2027年3月”

	4
	2025LF25
	长乐古镇AI智慧系统的研发与应用
	湖南嘉树文化广告传媒有限责任公司
	执行期由原定“2024年12月至2026年9月”变更为“2024年12月至2027年9月”


